삼성전자 26-1차 장비(이텍솔루션) 매입·해체 사업

손익 현황 보고 — 대표이사 보고용

보고일: 2026-06-30   |   작성: 크로스특수   |   기준: 반입/반출/인건비 차량 List

# 1. 핵심 결론 (요약)

현재 장부상 손익은 약 −146.6백만원으로 표시되나, 이는 적자 확정이 아니라 작업이 진행 중인 중간 시점의 수치입니다. 반입한 자재의 38%만 매각되었고, 나머지 62%(약 73톤)는 야적장 재고로 미실현 상태이기 때문입니다. 특히 고단가 품목인 구리(CU)·중고설비는 아직 매각이 0이어서, 향후 잔여 재고 처분 결과에 따라 최종 손익이 결정됩니다.

# 2. 손익 3단 요약

단순 장부(실현) 손익과 함께, 야적장에 남은 재고 가치(미실현)를 반영한 ‘예상 최종손익’을 병기합니다.

| 구분 | 금액 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 매각 수입 (실현) | 76,417,100원 | 회수율 38% |
| 총 지출 | −223,031,611원 | 매입+반출+운송+인건비 |
| ① 실현손익 | −146,614,511원 | 현재 장부 |
| ② 재고평가(미실현, 추정) | 약 +124,000,000원 | 잔여 73톤×평균단가 |
| ③ 예상 최종손익(평균단가 가정) | 약 −22,000,000원 | CU·중고설비 제외 |

※ 재고평가는 기 매각 평균단가(약 1,696원/kg)를 잔여 중량에 적용한 추정치입니다. 잔여분에 포함될 구리(CU)·중고설비는 단가가 훨씬 높아 실제 회수액은 이보다 클 수 있으며, 손익분기 또는 흑자 전환 여부는 해당 고부가 품목 실현에 좌우됩니다.

# 3. 자재 회수(매각) 현황

| 품목 | 매각중량 | 매각금액 | 평균단가 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 알루미늄(AL) | 12,092 kg | 53,204,800원 | 4,400원 | 69.6% |
| 고철(FE) | 28,320 kg | 13,806,900원 | 약 488원 | 18.1% |
| 스테인리스(STS) | 4,588 kg | 9,405,400원 | 약 2,050원 | 12.3% |
| 부품 | 60 kg | 0원 | - | 0% |
| 매각 합계 | 45,060 kg | 76,417,100원 | 약 1,696원 | 100% |

반입 총중량 118,420 kg 대비 매각 45,060 kg(38.1%), 야적장 잔여 73,360 kg(61.9%).

매입가 회수 관점: 매각 76.4백만원 − 매입가 141.4백만원 = −64.98백만원 → 매입원가 회수까지 약 65백만원의 추가 매각이 필요합니다.

# 4. 리스크 및 대표이사 결정 필요 사항

- 고부가 품목 미실현: 구리(CU)·중고설비 매각 0 — 잠재 매출의 핵심. 처분 채널·시점 결정 필요.

- 잔여 재고 73톤 처분 계획: 보관 장기화 시 단가 변동·관리비용 리스크. 처분 일정 수립 필요.

- 폐기물 무상반출: 현재 비용 0이나 향후 유상 전환 가능성 점검.

- 데이터 정합성: ‘설비매입·설비반출’ 항목 미작성, 일부 입금여부 미기재 — 최종 정산 전 보완 필요.

# 5. 권고 액션

1) 잔여 재고 품목별 실사·평가(특히 CU·중고설비)로 예상 최종손익을 정밀화.

2) 매입원가 회수(약 65백만원)까지의 매각 일정·목표단가 수립.

3) ‘현재 적자’ 단정은 보류 — 손익 확정은 작업 완료·재고 처분 후로 명확화.

4) 반입·분류·매각·인건비를 연결한 시스템화로 실시간 손익·재고·회수율 가시화(차수별 비교 포함).

※ 본 보고서의 금액은 제공된 엑셀(반입/반출/인건비 List)을 집계·재계산한 것이며, 재고평가는 추정치입니다. 투자·재무 의사결정의 근거 자료로만 활용하시기 바랍니다.